logo-daerah

Inovasi Daerah • Layanan Publik Digital

# CETING NASIKU

Cegah Stunting Melalui Pemenuhan Gizi untuk Keluarga Unggul

PROPOSAL INOVASI DAERAH

Tahapan Proses & Pengembangan Inovasi Daerah

(Lampiran Bukti Rentang Waktu Penciptaan Inovasi)

Agustus 2026

## 1. Identitas Inovasi

| Nama Inovasi | CETING NASIKU (Cegah Stunting Melalui Pemenuhan Gizi untuk Keluarga Unggul) |
| --- | --- |
| Jenis Inovasi | Inovasi Pelayanan Publik — Sistem Informasi Pencegahan Stunting Berbasis Web & AI |
| Bentuk Inovasi | Aplikasi web (digital) dengan fitur resep gizi, edukasi, kalkulator gizi, cek risiko stunting, dan asisten AI (chatbot) |
| Pengampu | [Nama Perangkat Daerah / OPD] |
| Tim Inovator | [Nama Tim / Inovator] |
| Bidang | Kesehatan — Penurunan Angka Stunting (PPS) |
| Target Sasaran | Ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan keluarga dengan anak usia 6 bulan – 6 tahun |
| Rentang Waktu Penciptaan | Maret 2026 s.d. Juli 2026 (kurang lebih 5 bulan) dengan pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan hingga Agustus 2026 |

## 2. Ringkasan Eksekutif

CETING NASIKU merupakan inovasi daerah berupa sistem informasi digital yang menjawab permasalahan gizi dan stunting melalui penyediaan database resep berbasis bahan makanan lokal, edukasi gizi & pola asuh, kalkulator kebutuhan gizi, pemeriksaan risiko stunting secara mandiri, serta asisten virtual NASI (Narasumber Ahli Stunting Indonesia) berbasis kecerdasan buatan. Seluruh fitur dibangun sebagai aplikasi web yang dapat diakses publik tanpa biaya.

Inovasi ini diciptakan dan dikembangkan secara bertahap dalam rentang waktu Maret 2026 sampai dengan Juli 2026, melalui tahapan identifikasi masalah, perancangan konsep, pengembangan sistem, pengujian, hingga peluncuran publik. Dokumen ini menyajikan bukti rentang waktu serta tahapan proses penciptaan dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud.

4

Kategori Sasar

2

Konseling AI (NASI)

2

Alat Cek Risiko & Kalkulator

±5 bln

Rentang Penciptaan

CETING NASIKU — Proposal Inovasi Daerah • Halaman 2

## 3. Rentang Waktu Penciptaan Inovasi Daerah

Rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah CETING NASIKU adalah Maret 2026 sampai dengan Juli 2026 (kurang lebih 5 bulan), terbagi dalam enam tahap sebagaimana diagram waktu berikut. Bukti teknis pengembangan tercatat pada sistem pengelolaan versi kode (repository aplikasi) pada kurun waktu tersebut.

Maret 2026

Identifikasi Masalah & Perencanaan

- Pemetaan masalah stunting, gizi bayi/balita, dan kebutuhan edukasi masyarakat.

- Penyusunan konsep inovasi dan peta kebutuhan fitur (resep, edukasi, kalkulator, cek risiko).

- Perancangan basis data: kategori, bahan makanan beserta kandungan gizi, dan resep.

Maret 2026 (awal)

Pembangunan Sistem Inti (MVP)

- Pembangunan modul resep, kategori, dan bahan makanan.

- Modul perhitungan gizi per 100 gram bahan dan per porsi resep.

- Panel pengelolaan admin untuk resep, bahan, dan kategori.

Maret 2026 (akhir)

Penambahan Asisten AI (Chatbot NASI)

- Integrasi layanan kecerdasan buatan untuk asisten gizi virtual NASI.

- Penyusunan prompt persona NASI sebagai narasumber ahli gizi.

April – Juni 2026

Pengembangan Fitur & Konten

- Penambahan halaman edukasi (gizi, pola asuh, PHBS, kehamilan) dan cek risiko stunting.

- Pengayaan basis data bahan lokal (ikan, telur, sayur, umbi, kacang-kacangan).

- Pengisian puluhan resep MPASI, balita, anak, dan camilan sehat berbahan lokal.

Juli 2026

Penyempurnaan, Pengujian & Kelengkapan Teknis

- Penambahan fitur pembuatan gambar resep otomatis.

- Penyempurnaan tampilan, optimasi, dan peta situs (sitemap) untuk keterindeksan.

- Uji fungsional fitur publik dan admin serta perbaikan akhir.

Juli 2026

Peluncuran & Operasional

- Publikasi inovasi kepada masyarakat secara terbuka.

- Pemantauan penggunaan, umpan balik, dan pemeliharaan berkelanjutan.

### Tabel Rentang Waktu dan Capaian

| No | Tahap | Periode | Output / Capaian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikasi masalah & perencanaan | Maret 2026 | Konsep inovasi & desain basis data |
| 2 | Pembangunan sistem inti (MVP) | Maret 2026 | Modul resep, kategori, bahan, kalkulator gizi, panel admin |
| 3 | Integrasi asisten AI (NASI) | Maret 2026 | Chatbot edukasi gizi berjalan |
| 4 | Pengembangan fitur & konten | Apr–Jun 2026 | Edukasi, cek risiko, ratusan bahan & resep lokal |
| 5 | Penyempurnaan & pengujian | Juli 2026 | Fitur gambar resep, optimasi, sitemap, uji fungsional |
| 6 | Peluncuran & operasional | Juli 2026 | Inovasi dapat diakses publik |

CETING NASIKU — Proposal Inovasi Daerah • Halaman 3

## 4. Tahapan Proses Penciptaan Inovasi Daerah

### 4.1 Identifikasi Masalah

Tingginya angka stunting serta rendahnya pemahaman gizi masyarakat menjadi dasar penciptaan inovasi. Kendala yang diidentifikasi antara lain: keterbatasan akses informasi gizi, referensi resep berbahan lokal yang sulit dijangkau, serta tidak adanya sarana mandiri untuk menghitung kebutuhan gizi dan memeriksa risiko stunting.

### 4.2 Gagasan & Perancangan Konsep

- Perumusan gagasan: satu aplikasi yang memadukan database resep, edukasi, kalkulator gizi, cek risiko, dan asisten AI.

- Perancangan arsitektur sistem dan basis data (kategori, bahan, resep, pengguna, peran admin).

- Penyusunan indikator keberhasilan: keterjangkauan, kemudahan akses, dan pemanfaatan bahan pangan lokal.

### 4.3 Penyusunan & Pengujian Konsep

- Pembuatan prototipe/MVP modul inti untuk memastikan konsep layak dikembangkan.

- Validasi akurasi perhitungan gizi (per 100 gram bahan dan per porsi).

- Uji coba alur penggunaan oleh admin dan calon pengguna.

### 4.4 Pelaksanaan Penciptaan

Inovasi dibangun secara bertahap selama Maret s.d. Juli 2026: pembangunan modul inti, integrasi asisten AI, pengayaan konten dan bahan lokal, penyempurnaan tampilan, hingga peluncuran publik.

## 5. Tahapan Pengembangan Inovasi Daerah

### 5.1 Rilis Awal (MVP)

- Modul resep & bahan dengan perhitungan gizi, panel admin, dan halaman publik dasar.

### 5.2 Iterasi Pengembangan

- Penambahan fitur edukasi, cek risiko stunting, kalkulator gizi lanjutan, dan asisten AI NASI.

- Pengayaan konten: resep MPASI (6–8 dan 9–11 bulan), balita (1–3 tahun), anak (4–6 tahun), dan camilan sehat berbasis bahan lokal.

- Penambahan fitur gambar resep otomatis dan optimasi teknis (sitemap, kinerja).

### 5.3 Konsolidasi & Operasional

- Publikasi ke masyarakat, pemantauan pemanfaatan, penanganan umpan balik, dan pemeliharaan berkelanjutan.

CETING NASIKU — Proposal Inovasi Daerah • Halaman 4

## 6. Bukti Pendukung Tahapan

Berikut dokumentasi antarmuka yang merepresentasikan capaian pada tiap tahapan pengembangan (tempatkan hasil tangkapan layar aplikasi):

### 6.1 Halaman Beranda & Katalog Resep (Tahap MVP & Pengembangan)

Berandatampilan fitur unggulan & statistik Daftar Resepkatalog resep berbahan lokal Detail Resepinformasi gizi per porsi

### 6.2 Alat Kesehatan & Edukasi

Kalkulator Gizihitung kebutuhan bahan Cek Risikopemeriksaan mandiri Edukasigizi, pola asuh, PHBS

### 6.3 Asisten AI & Panel Admin

Chatbot NASIasisten gizi virtual Admin — Reseppengelolaan konten Admin — Dashboardstatistik data

### 6.4 Bukti Teknis Pengembangan

| Periode | Bukti Teknis | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Maret 2026 | Skema basis data (migrasi) modul inti | Tabel kategori, bahan, resep, pengguna, dan peran |
| Maret 2026 | Integrasi layanan asisten AI | Modul chatbot NASI terhubung |
| Juli 2026 | Fitur gambar resep & optimasi teknis | Penyempurnaan dan kelengkapan sistem |

## 7. Kesimpulan

Inovasi daerah CETING NASIKU diciptakan dan dikembangkan melalui tahapan proses penciptaan dan pengembangan inovasi dalam rentang waktu Maret 2026 sampai dengan Juli 2026. Rentang waktu tersebut didukung oleh dokumen dan bukti pengembangan sebagaimana dipaparkan dalam proposal ini dan menjadi dasar bagi penilaian tahapan penciptaan inovasi daerah.

............, Agustus 2026

[Nama Inovator / Kepala Perangkat Daerah]

NIP. ................................

CETING NASIKU — Proposal Inovasi Daerah • Halaman 5